新北市政府動物保護防疫處

勤務及案管整合智慧系統採購案

需求說明書

中華民國114年11 月

目　　錄

頁碼

壹、	計畫概述	1

一、	緣起	1

二、	計畫名稱	1

三、	計畫目標	2

四、	計畫時程	2

五、	計畫經費	2

貳、	現況說明	3

一、	本處現行資訊系統說明	3

二、	本處提供之機房環境	3

參、	整體需求說明	4

一、	投標廠商經驗與能力需求	4

二、	人力需求	4

三、	工作需求	7

四、	系統發展需求	9

五、	專案管理需求	11

肆、	交付項目及時程	14

一、	廠商應交付之項目及時程表	14

二、	每期驗收時程與付款	15

伍、	保固期程與範圍	16

一、	保固期程	16

二、	保固範圍及原則	16

陸、	資通安全需求	17

一、	基本資安規定	17

二、	提交「資訊安全管理計畫書」	18

三、	依專案性質選用相關條款	19

四、	罰則	22

五、	保密責任	23

柒、	投標廠商服務建議書製作規定	24

一、	簡述	24

二、	服務建議書製作原則	24

捌、	附件	26

附件1、專案作業人員保密切結書	26

附件2、保密與責任條款	27

附件3、由所屬公司享有著作財產權與著作人格權同意書	28

附件4、專案工作計畫書大綱	29

附件5、系統需求規格書大綱	31

附件6、系統設計規格書大綱	32

附件7、測試計畫書大綱	33

附件8、系統測試報告大綱	34

表　目　錄

頁碼

表 1 -專案組織成員表	4

表 2 -交付之項目及時程表	14

計畫概述

緣起

本處於民國100年12月4日為重視對動物的保護防疫工作，故更名為新北市政府動物保護防疫處(以下簡稱本處），本處組織業務項目包括動物保護組、動物管制組、經濟動物組、寵物事業管理組、獸醫公共衛生組、秘書室、會計室、人事室，進行動物疾病衛生保健、檢診、調查、研究與管理，宣導動物疾病教育及防治法制事項管理及經濟動物人道管理等事項，為新北市民及可愛動物提供實質服務。

現行市民對於動物通報作業需求，使用的通報系統包括陳情案件(又稱舊案管系統)、勤務案件、蜂案通報回報、1999快速案件、1959動保專線等，這些系統分別隸屬不同單位，系統適用性不同，系統資料彼此無法勾稽，造成有些案件於陳情案件系統登打，有些在勤務案件登打，或是同時登打於陳情案件系統與勤務案件系統，造成重複輸入案件等情形，不僅浪費人工重複輸入資料時間，也造成資料混亂情形，鑑此，擬建置一套勤務及案管整合智慧系統，與陳情案件系統等系統介接，提供人性化通報介面，適用於如筆記型電腦、手機、平板電腦等各種設備，建立通報系統標準化作業，讓通報管理即時且效率化，提升民眾好感度。

本處處理的案件數量包括救援案件、陳情案件逐年增加，近年已接近救援案件已破萬、陳情案件6,000件以上，每年合計約有2萬件以上，需要大量的人力和時間。隨著科技進步，導入新技術與建置統一的登入口，建立標準化作業，簡化通報流程，提升了行政效能與服務質量，已刻不容緩。

計畫名稱

勤務及案管整合智慧系統建置案（以下簡稱本案）。

計畫目標

針對不同使用者進行使用情境調查，以智慧化方式提供流程引導，案件辦理標準化，提升辦案效率。

使用RWD(響應式網站設計)+Java開發技術，讓網站可以於不同的裝置上（如手機、平板、桌機）自動調整排版和版面配置，提供使用者看到最佳的瀏覽呈現。

當承辦人輸入案件時，系統會自動依處理事件類別，建議標準作業流程供承辦人選擇參考，避免遺漏資料，提升作業效率與處理勤務案件的一致性。

系統比對特徵，排除重複通報案件，減少資料庫與資源浪費，節省人力，建立資料的完整性與有效性。

建立標準介接介面，未來與各相關系統介接，經由標準的介接模式處理，達到事半功倍效能。

將明確及快速資料回報呈現於儀表板上，隨時可以看到系統的最新狀態；有效的管理報表，可為未來政策參考依據。

依使用者角色、權限管理機制，授予不同權限人查看不同的系統內容，方便管理與稽查。

經由勤務案件管理標化作業與智慧化提示，民眾上報後，動保處可更快速啟動出勤，縮短黃金處理與救援時間，增強民眾對動保處的好感度，感受專業的服務，提升市民滿意度。

系統內有關智慧功能設計開發請參照「新北市政府使用人工智慧作業指引」。

計畫時程

本案實施自決標次日起至115年12月31日止。

計畫經費

- 115年預估經費為新臺幣1,300萬元整【含稅】。

現況說明

本處現行資訊系統說明

本處使用的資訊系統其業務及執行作業方式，分別概要描述如下：

陳情案件又稱舊案管系統：新北市府所有局處共有的系統，受理案件陳情之登打紀錄與回報作業，存放在新北市政府資訊中心的機房中。

勤務案件管理系統：受理本處之勤務案件通報之登打紀錄與回報作業，存放新北市政府資訊中的機房中，經由申請取得特權帳號可以遠端登入維護。

蜂案通報回報系統執行作業：由本處委外廠商所建置，建置在saas環境上，主要是針對蜂案的通報與回報作業，紀錄發生地點、蜂巢大小、蜂巢位置、處理前後照片等。

新北市政府1999快速案件：接受民眾經由1999專線進行快速案件通報與回報處理。

1959動保專線：只是登記入案用，為動物保護作業需求專用。

本處提供之機房環境

本案規劃採用本處提供的機房，遠端連線作業將依據行政院加強遠端存取控制機制的要求，採取「原則禁止、例外允許」的方式，若有遠端連線需求，須依本處遠端管理規定申請，並使用加密動態連線機制。

本處現行使用的勤務管理系統，建置存放於新北市政府資訊中心的NAS系統中。

整體需求說明

投標廠商經驗與能力需求

投標廠商具千萬以上軟體建置標案之執行經驗實績。

投標廠商須具有使用者經驗研究與設計相關案例實績。

因應政府對資通訊安全之重視與規範，投標廠商應有ISO 27001：2022認證。

投標廠商應提出相關軟體發展、品質保證等資格證照或相關專案開發證明等。

人力需求

投標廠商應組織工作團隊（含分包廠商人力），負責本案相關工作之執行，並於建議書中提出未來工作團隊之人力說明。人力須為投標廠商正式編制人員，說明應包含學歷、經歷及相關資訊專業資格能力認證文件等；得標後之工作團隊名單須經本處審查同意，變更時亦同。各類人員應具備之資格需求說明如表1：

表 1 -專案組織成員表

| 類型 | 角色 | 工作項目 | 資格需求 | 最低需求人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 專案主持人 | 專案主持人 | 代表得標廠商處理本專案所有相關事宜，並出席本處開會通知單中指定出席之重要專案會議。 | 具參與大型軟體專案經驗，並具有1000萬以上大型資訊系統規劃管理經驗實績者為佳。 | 1 |
| 專案管理 | 專案經理 | 依本處要求，隨時配合進行協商、說明、報告、簡報及工作會議等事項。 定期配合本處召開工作檢討會議 協調計畫資源及相關配合事宜，並監控、管理計畫的進度、品質及風險，定期向本處彙報作業進度。 | 具備大專（含）以上學歷、5年（含）以上的資訊工作經驗，及3年（含）以上資訊系統專案管理的經驗；如具國際專案管理師（PMP）證照者尤佳。 | 1 |
| 使用者經驗研究 | 使用者經驗研究員 | 負責本案之使用者經驗研究、易用性測試及本案其他工作之執行。 | 具有使用者研究與設計相關領域經驗3年以上之研究設計經驗。 | 1 |
| 介面設計 | 介面設計師 | 負責本案之介面設計及本案其他工作之執行。 | 具有使用者研究與介面設計相關領域經驗2年以上之研究設計經驗。 | 1 |
| 前端設計 | 前端工程師 | 負責本案之前端系統開發與設計及本案其他工作之執行。 | 具有前端系統開發與設計相關領域經驗2年以上之研究設計經驗。 | 1 |
| 系統分析 | 系統分析師 | 負責本案之介面設計及本案其他工作之執行。 | 負責本案之介面設計及本案其他工作之執行。 | 2 |
| 系統設計 | 系統設計師 | 負責本案之系設計、諮詢及本案其他工作之執行。 | 具有相關領域經驗及系統設計經驗。熟悉關聯式資料庫規劃設計、大型系統整合規劃經驗、軟體開發實務經驗及安全軟體設計流程等經歷。 | 3 |
| 系統開發 | 程式設計師 | 負責本案之系統開發、測試及本案其他工作之執行。 | 具備2年（含）以上之系統開發及測試經驗。 具備程式設計證照者尤佳。 | 4 |
| 軟硬體設備及環境建置 | 資料庫管理人員 | 負責本專案資料庫相關工作。包括本案資料庫之建置、管理、效能調校、諮詢等及本案其他工作之執行 | 具備3年（含）以上資料庫管理的實際工作經驗，熟悉資料庫效能調校，且取得相關資料庫管理認證。 | 1 |
|  | 系統管理人員 | 本專案系統管理相關工作。 | 具備3年（含）以上資訊工作經驗，成員中須有熟悉系統效能校調等實務經驗。 | 1 |
| 系統測試 | 系統測試人員 | 本計畫系統測試相關工作。 | 具備系統測試等實務經驗 擁有良好溝通協調能力。 | 1 |
| 資安人員 | 資訊及個資安全管理師 | 為本案資訊安全工作之執行。 | 具備3年以上資訊安全經驗，並具備資安相關證照，認可標準是以數位發展部資通安全署的「資安專業證照清單」。 | 1 |

為確保計畫執行品質，專案經理及使用者研究設計師、系統分析師、設計師及系統開發人員應有相同資格之備援人力。若工作進度落後影響本案服務品質，本處得要求增加工作人員完成本案之工作或改善本案之執行品質，得標廠商不得要求增加費用。

工作需求

應用系統需求

本專案工作需求，以建置全新的勤務及案管整合智慧系統為主，包括使用者研究、案件通報回報、流程管理、報表等，相關需求敍述如下：

使用者經驗研究

分析業務流程與使用者需求，為本系統之流程規劃與操作介面設計提供具體方向參考。

網頁設計

根據上述研究設計易用與流暢通報介面，使用RWD技術，使本系統可以適用於如筆記型電腦、手機、平板電腦等各種設備上操作與呈現。

案件通報回報

一般案件通報回報、蜂案通報回報、1999快速案件、1959動保專線等案件受理作業。

標準作業模式

建立標準的作業模式，參考現行標準作業程序，建置每一種案件的標準流程，進行流程導入與管理。

報表需求

重新設計與整合之紙本表單，如勤務三聯單。

產出所需報表列表，如與農業部之動保評鑑表、家訪報表、遊蕩犬報表等。

使用者權限控管

建立使用者帳號、角色分工、帳號權限管理、代理人機制等，供動保處承辦人、外包人員、24小時值班人員、8家外所/外包動物之家人員使用。

建立標準的介接方式

與外部單位系統介接，將以建立的標準化介接方式介接，包括新北市政府1999通報、農業部之寵物登記管理系統、與財政局介接的罰鍰作業、與公文系統介接的裁罰作業等。

應用地圖資訊系統

與google map介接(google map費用另案處理)，應用其地圖資訊系統，以利工作分派之地理位置了解與掌握。

系統開發技術與環境需求

開發技術需求

作業系統：Linux ( Ubuntu)

瀏覽器： Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Apple Safari

網頁模式：RWD，適用於各種前端設備

中文系統：中推會Web 版模組

開發工具：Java 、 Vue

應用伺服器(AP Server)：Wildfly

資料庫(Data Base)：My SQL+Mango DB

開發環境：由廠商依本處需求自行準備。

正式環境：系統佈署於新北市政府資訊中心，使用本處之NAS系統。

系統發展需求

專案規劃階段

廠商應提交「專案工作計畫書」與「資訊安全管理計畫書」。

「專案工作計畫書」應詳述專案組織與人力需求、專案執行計畫、專案管理與控制之工作規劃等，作為後續專案建置之依據。

「資訊安全管理計畫書」應包含服務範圍、作業安全管理等項目，並應符合本文件第陸章「資訊安全及個人資料管理需求」之規範。

專案需求分析階段

廠商應依據本案需求安排需求訪談會議，以滿足本案需求為目標，提出對應方案，多利用雛型展示、模擬流程、架構圖示意等方式與使用者溝通，並經確認後納入「系統需求規格書」內，以利持續進行系統規劃與建置。

廠商以本案需求說明書為基礎，彙整使用者之需求與優先順序，彙整納入「需求追溯表」並持續執行追溯。

系統設計與測試規劃階段

廠商應依據本專案「系統需求規格書」規劃系統架構規劃與部署。依據業務流程與使用需求，設計對應之系統架構與實施方式，並將必要資訊納入「系統設計及測試規格書」。

廠商應視系統建置進度階段性展示成果，供使用者提供意見回饋。

廠商應執行需求追溯與管理，以確保滿足專案需求之完整項目。

系統整合測試與優化

廠商應規劃系統整合測試（包含非功能測試）與測試結果，納入「系統測試報告」。

系統整合測試之情境應由系統分析階段之業務流程產生，包括業務流程之正常與異常情境，並使用廠商所製作之測試資料或正式資料執行「系統整合測試」以及與使用者進行「易用性測試」後，條列相關改善項目。

廠商應執行需求追溯與管理，以確保需求規格完整對應到所規劃之系統整合測試案例。

應依據系統整合測試中改善項目進行優化，以符合本處需求。

教育訓練

勤務及案管整合智慧系統操作訓練

訓練對象以一般使用者為主，訓練內容應包含本系統功能操作說明，總時數不得低於6小時。

勤務及案管整合智慧系統維運管理訓練

訓練對象以系統管理者為主，包含本系統組成之相關子功能之維運管理實務解說，總時數不得低於6小時。

系統上線

廠商於上線規劃階段應研提「系統上線計畫書」，做為系統上線相關工作之依據。

廠商需配合本處進行上線輔導工作，上線時間依本處指定，輔導相關人員於實際環境進行操作，並提供使用者諮詢電話，協助作業問題之諮詢與排除。

專案管理需求

建構管理需求

得標廠商應安排資料管理及建構管理工作，包括建構項目之決定、審查、簽入簽出建構項目及相關紀錄，在執行計畫生命週期各階段之工作產品之產生、異動修改及使用，落實建構管理作業。

得標廠商須使用建構管理工具進行整體資訊系統環境建構之儲存與簽出入工作，以制度化管理方法，有效管理整體資訊系統環境變更過程中產生之所有相關產品，達到建構識別、版本管理、建構管制、問題追蹤與管理及建構稽核目的，確保其管理之完整性及一致性。

品質保證需求

得標廠商須對系統開發過程、交付之文件與軟體，提出對本案品質保證之做法並持續評估，以確保各項工作依照合約與計畫書執行。所有交付之文件與軟體，均須經品質保證評估後方可交付。所有品質保證工作均須加以記錄與保存，並接受本處之稽核。

開發技術與方法需求

資訊系統開發須符合「電子化政府共通作業平台規範」，利用網路服務（Web Services）架構來開發。

相關之網站開發須遵循數位發展部「網站無障礙規範(110.07)」及「政府網站服務管理規範」。

本系統應支援Google Chrome 129(含)以上、Edge 129(含)(不得使用 IE 特有功能)以上、Safari等主流瀏覽器版本，並可支援Microsoft Windows 10以上、Apple iOS等作業系統。並以HTML5技術開發，其中若有憑證功能之WEB界面系統，則以政府憑證管理中心之跨平台網頁元件支援程度為原則。

本案所開發之系統在進行對外或對內訊息交換與介接服務時，其通信協定必須採用符合國際標準或被廣泛接受與支援的業界開放標準。

配合行政院「推動ODF-CNS15251為政府文件標準格式實施計畫」，推動使用可編輯ODF文書軟體達成政府資訊公開政策，開放文件標準格式。本案建置系統所產出之各式可編輯文件須支援ODF文書格式並以ODF-CNS15251 國家標準之文書格式應用為原則，系統產製之制式報表不在此限。

應優先使用UTF-8及CNS11643中文全字庫(使用於UTF-8不支援之中文字)編碼進行規劃設計，未經本處同意禁止使用其他編碼，如為舊系統並須將原編碼轉換為UTF-8及CNS11643或本處同意之編碼。

為促進作業之完整性，資訊系統的程序設計應力求簡單明瞭，並且控制不適當之作業流程，以維持流暢與安全。

驗證與確認需求

本案所有交付項目及關鍵性產品（含文件及軟體），得標廠商須提出驗證與確認之程序與方法，以確保軟體產品之品質水準符合規劃需求。

分包管理需求

本文件章節「參、三、工作需求」所描述之項目為主要之工作項目，應由得標廠商自行履行不得分包。

本案不得轉包，但得分包，其分包比例不得超過預算總金額之30%，得標廠商所提出之分包計畫須列入建議書內始得為之。對於分包廠商履約之部分，得標廠商仍應負完全責任。

分包計畫內容須包括分包廠商之工作項目、人力、時程、經費與對分包廠商監控管理方式等。分包廠商及其分包部分，得標廠商於得標後不得變更。但有特殊情形必須變更者，以具有不低於原分包廠商就其分包部分所具有之資格，並經本處同意者為限。得標廠商亦不得以不具備履行合約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第103條規定不得作為分包廠商之廠商為其分包廠商。

交付項目及時程

廠商應交付之項目及時程表

表 2 -交付之項目及時程表

| 序號 | 階段別 | 工作項目 | 交付時程 | 交付項目及內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一階段 | 成立專案團隊及專案啟動 | 自決標次日起 30日曆天 | - 專案工作計畫書，內容須包含下列文件： - （1）專案小組名冊 - （2）專案作業人員保密切結書 - （3）保密與責任條款 - （4）由所屬公司享有著作財產權與著作人格權同意書 |
| 2 |  | 提交本專案之資訊安全管理計畫 | 自決標次日起 30日曆天 | - 資訊安全管理計畫書 |
| 3 | 第二階段 | 完成使用者研究與分析 | 自決標次日起90日曆天 | - 使用者研究分析簡報 |
| 4 |  | 完成需求訪談、分析 | - 自決標次日起 120日曆天 | - 系統需求規格書 |
| 5 | 第三階段 | 完成系統設計與開發 | 自決標次日起 210日曆天 | 系統設計規格書 系統測試計畫書 使用者測試報告書 雛型系統demo測試 |
| 6 |  | 系統測試與驗收 | 115/12/15 | - 系統測試報告 系統操作手冊 使用者操作手冊 原始程式碼（含原始程式碼說明文件及原始碼電子檔案） |
| 7 |  | 系統上線 | 115/12/31 |  |

註1：以上任一交付產品若有修正或系統更動時，應於2週內完成系統交付相關項目，補送更新版本。

註2：文件大綱及格式，應事先提報本處同意。

註3：各項交付項目文件提交書面文件一式 3 份，電子檔光碟片一式 2 份。

每期驗收時程與付款

| 期別 | 驗收時程 | 驗收內容 | 付款比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一階段 | 民國115年1月30 日可依現況調整 | - 專案工作計畫書 - 資訊安全管理計畫書 | 總價金之百分40 |
| 第二階段 | 民國115年7月31 日 可依現況調整 | 系統需求規格書 | 總價金之百分30 |
| 第三階段 | 民國115年12月31日 可依現況調整 | - 系統測試報告 - 系統操作手冊 - 原始程式碼 | 總價金之百分30 |

保固期程與範圍

保固期程

本專案建置之應用系統，保固期間為自全案驗收合格之翌日起1年。

保固範圍及原則

本專案保固期間內系統於正常操作下，非因不可抗力因素所導致之損壞或錯誤，廠商應負責修復。

資通安全需求

基本資安規定

廠商應建立資通安全管理制度或導入國際資安標準，並具有具體成效，本處得辦理資通安全外部稽核或進行適當監督。

廠商應配置充足且經適當之資格訓練、擁有資通安全專業證照或具有類似業務經驗之資通安全專業人員，須於「專案工作計畫書」中說明人員數量、相關工作經驗與持有之資通安全專業證照，並說明其工作職責。

廠商辦理本處業務是否有分包廠商，分包廠商之名稱與分包業務範圍，及分包廠商具備之資通安全維護措施或證書，須於「專案工作計畫書」中載明。

委外業務涉及國家機密者，執行委外業務之相關專案人員應接受安全性查核，並依國家機密保護法之規定辦理。

廠商如違反資通安全相關法令或知悉資通安全事件時，應立即通知本處並說明採取之因應措施。

專案結束後應依本處要求返還、移交、刪除或銷毀履行契約而持有之資料。

廠商履約標的或執行過程不得提供或使用大陸廠牌之資通訊產品，履約人員不得為大陸籍人員。

廠商團隊成員須為得標廠商專案團隊正式員工（如有特殊情況須經本處同意），且隨時配合本處檢視與審查服務內容、報告及紀錄，以確保所提供之服務符合雙方協議。

廠商須依本處要求，配合本處人員進行下列事項：

不定期稽核資訊安全管理作業。

配合改善資通安全第三方外部稽核報告之稽核發現。

提供資通安全管理措施說明。

所有接觸個人資料之人員，均應遵守「個人資料保護法」，委外人員所執行之作業如有接觸機敏性資訊之必要，須以個人身分簽訂「專案作業人員保密切結書」，廠商須監督所有員工遵守相關法令，以避免人員違反法令規定或處理民眾個人資料不當而產生爭議或相關法律訴訟事件。

提交「資訊安全管理計畫書」

廠商應依契約規定期限提交「資訊安全管理計畫書」經本處審查合格後據以實行，內容項目：

服務範圍：主要描述服務之時程、服務形態、服務範圍、風險要項、人員權責劃分及系統資料成長預測等。

作業安全管理：

作業人員職務之區隔。

開發、測試及作業程序規劃。

由第三方執行查核與驗證相關之配合作業。

作業變更管理。

服務交付方式：各類服務指標完成度、相關文件、軟硬體設備資產、稽核或偵測、驗證報告及資料檔案等。

資料被查詢與異動之軌跡紀錄。

交付之軟體與硬體、元件來源不得為大陸地區。

防範惡意碼與安全漏洞措施。

後門程式清理。

保固期間發現系統或程式弱點之修復方式。

委外媒體的處置措施：委外作業過程中之資料（包括書面與磁性媒體），妥善之控管與處理；包括可攜式媒體之管理與系統文件安全。

分包廠商之管理與監督。

服務驗收或稽核服務之管理程序。

專案人員籌組與異動時之規劃，例如：安全管理、教育訓練及人員安全查核（含僱用前、僱用中、結束僱用或改變職務）。

新應用程式與系統開發建置應有之規劃，例如：與專案相關之軟體品質計畫與電腦系統安全管理（含軟體開發程序、軟體變更之控制、電腦病毒、惡意軟體及程式漏洞之防範及資料與軟體交換之安全管理等）。

依專案性質選用相關條款

- ▓配合本處弱點掃描結果，協助執行弱點評估與修補。

- ■資通系統開發或維護要求

      - 資通系統之防護需求等級為： ■中等級。

資通系統應符合其防護需求等級之防護基準要求（依資通安全責任等級分及辦法附表十之要求）。

廠商應遵行「資通安全責任等級分級辦法」、「Web 應用程式安全參考指引」及「政府資訊作業委外資安參考指引」。

客製化開發資通系統，廠商應提供該資通系統之安全性檢測證明；該資通系統屬本處之核心資通系統，或委外金額達新臺幣 1000 萬元以上者，應由本處或另行委託第三方進行安全性檢測。

廠商須依本處系統重要性及回復時間目標，制訂資通系統備份計畫，備份計畫內容須包含備份的內容、備份的時間、備份的頻次，以及資料保存的期限及備份回存測試的方式，並配合執行營運持續演練。

廠商於資通系統開發中，應遵循下列事項：

系統開發過程皆應遵守本處資通安全規定。

網站系統若具有與其他外部系統或資料庫之連線需求，不可將連線之身分驗證資訊（帳號、密碼等）寫於程式原始碼中，應採用設定檔或於系統啟動時動態輸入之方式。

如以參數方式留存於設定檔，應確認僅有執行該系統之作業系統帳號可以存取設定檔。

如有連線作業，須透過安全閘道（如：防火牆）或相關網路設備進行管控。未經許可不得以任何儀器設備或軟體工具進行網路通訊側錄、檢測及掃描；主機與網路設備連結之網路線不可隨意插拔、更換或接上其他非經允許使用之設備。

如有常態性或定期資訊傳送作業，應述明交換內容、使用目的、範圍、風險控管等項目，經核可後始能辦理。

登入保護措施：對外重要應用系統應規範登入保護措施，以防止外部使用者以自動化程式重複登入，惡意大量查詢資料。

廠商開發程式與測試，應經本處原始碼檢測工具進行檢測有無最新 OWASP TOP 10及 CWE/SANS TOP 25 檢測報告已證明漏洞已修補。經審核無重大缺失後，再行上線，廠商應預留本項工作檢測及修正期間。

新開發系統上線前應辦理相關主機弱掃檢測，相關檢測合格後再行上線，廠商應預留本項工作檢測及修正期間。

廠商執行程式上版，應於本處指定過版專區辦理。

廠商於交付系統文件時，應提供第三方元件（非自行開發之元件或驅動程式）清單及資通系統防護基準檢核表與相關佐證資料。

廠商交付之系統程式，不得含有任何後門程式、隱密通道及特洛伊木馬程式等。系統須加強輸入檢核以防止 SQL Injection、XSS、篡改輸入等攻擊，並配合機關要求，在必要時協助建立 SQL Injection 與異常行為分析報表；對於使用者輸入欄位資料，採用正規表示式（Regular Expression）進行檢查，僅允許輸入特定白名單內容，檢查其邏輯規則是否合法。

系統如有機敏資料存於資料庫或其他儲存媒體時，將機敏資料加密成密文後儲存或採用資料內容遮罩、混淆等保護機制，強化機敏資料安全性；傳輸機敏資料時，須用 HTTPS 等加密協定，確保機敏資料以密文方式傳輸。

廠商如需使用外來可攜式設備或媒體，應確認未遭受病毒感染。若攜帶電腦或網路設備至本處，需填寫「可攜式設備媒體暨儲存媒體攜出入申請表」，並報准同意，未經核准不得接入本處網路；禁止使用未經授權之網路設備、線路及私人電腦等設備連接內部區域網路。

廠商應定期檢視相關主機內有無異常檔案、排程或執行序及並檢視系統防毒、惡意程式掃描之執行情形，如有異常應即通報本處。

廠商執行定期維護作業後，應填寫相關紀錄表單，由業務承辦人簽收存查。

廠商應評估系統可能帶來之風險，並確認系統修正或安全問題更新程式之影響與處理方式，並應符合政府組態基準規範。

本處之資通安全專責人員應協助資通系統管理單位，確認資通系統維運作業確實依本處之資安管理措施落實辦理，例如登入維護、資料備份、效能調校、主機環境及系統版本更新等。

廠商應配置適當之資通安全專責人員，協助確認履約（執行）階段作業符合本處及廠商雙方之資安管理規範。

本處得依專案之規模及性質，要求廠商應就受委外範圍自行辦理資安稽核作業。

資通系統防護需求等級為「中級」之資通系統籌獲，本處得視需求以適當方式定期或不定期對廠商辦理資安稽核，確認廠商落實資安要求。

廠商執行受託業務知悉資安事件，且經審核為重大資安事件時，本處應辦理資安稽核，並應將稽核結果送交資安主管機關。

罰則

本處辦理滲透測試、弱點掃描等資安措施，如發現資安缺失，廠商應於接獲本處通知修正時限完成修復，逾期未改善依契約規定計罰。

廠商發現疑似資訊安全或個資外洩等異常事件或事故，應即時通報本處，並提供事件或事故相關資訊，且依本處各應用系統應變分級及目標回復時間復原，未依規定者辦理，依契約規定計罰。

若本專案範圍內資通系統發生「資通安全事件通報及應變辦法」所定義之第 1 級或第 2 級資通安全事件，因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害者，依事件發生嚴重程度及考量雙方責任歸屬，廠商應負賠償責任，懲罰性違約金為 20 萬元。

委外廠商於本案中接觸之個人資料未盡保護之責，導致發生外洩或損害情事，應予以懲罰性違約金為 10 萬元。

本處於合約期間得對廠商開發維護及工作環境進行瞭解及稽核，如發現未依本處資安規定執行者，經通知後如再違反規定者依契約規定計罰。

廠商或專案成員未遵守本案資安規定者，依契約規定計罰。

廠商或專案成員如違反個資法或其他應遵行之法規造成第三者損害時，本處除依契約罰則處理外，得對本處與第三人之損害向廠商進行追償。

其他未記載之處，應遵循資通安全管理法及相關法令辦理。

保密責任

為避免維護資訊外洩，得標廠商須與本處簽定「保密同意書」及「保密切結書」，並遵守「國家機密保護法」、「個人資料保護法」、「行政院及所屬各機關資訊安全管理要點」、「行政院及所屬機關資訊安全管理規範」、「國家資通安全通報應變作業綱要」、「個人資料保護法」、「個人資料保護法施行細則」、「著作權法」等規定，以及本處資訊安全相關規定辦理。

投標廠商服務建議書製作規定

簡述

廠商之服務建議書為本案評選之主要依據，本文件之目的即在規定廠商製作服務建議書之相關事宜，以確保所提之建議事項均可被充分瞭解。未符合本節規範之服務建議書，移請評選會議審酌扣分處理。

服務建議書製作原則

投標廠商之服務建議書應依規定章節順序裝訂製作，提供完整詳實資料，使評選委員能據以分析評估廠商能力與規劃方案。若有額外之補充與建議，可於適當位置另作註解或另闢章節加以描述。

主文及附件以連續編列頁碼方式合計不得超過200頁（不含封面、封底、首頁及目錄），總頁數超過限制者，委員得視不符情形酌予評比較低之分數或名次。

服務建議書中所提之各項技術或管理建議，應以本文件規定之需求或規格為依據；服務建議書中所提建議之技術、規格須符合或優於本專案需求或規格，若有超過規格或增加提供之項目，請於計畫書適當位置標明「優於規格」。

服務建議書內容及附件，切勿附上與本專案不相關之內容文件。

如有其他證明文件、補充說明、補充文件等，應以附件說明；引用資料務必註明摘自何處。提供相關佐證文件（或型錄），請採原廠之原始文件。

除型錄、原始證明文件及專有名詞可為英文說明外，服務建議書之內容應以正體中文書寫，否則不予受理。

服務建議書中所提之建議，包括符合本專案規格及超過本專案規格部分所產生之費用，均包含於本專案中，請廠商於估算費用時應整體考量。

本專案採固定服務費用方式決標，廠商報價超過該費用者為不合格標。

服務建議書內容如有侵犯他人相關智慧財產權情事者，概由投標廠商自行負責處理並承擔一切法律責任。

服務建議書廠商如有取回需要者，請於評選後2週內至本處取回，逾期本處不負保管之責。

附件

- 附件1、專案作業人員保密切結書

立切結書人﹍﹍﹍﹍﹍（簽署人姓名）等，受﹍﹍﹍﹍（廠商名稱）委派至新北市政府動物保護防疫處（以下稱機關）處理業務，謹聲明恪遵機關下列工作規定，對工作中所持有、知悉之資訊系統作業機密或敏感性業務檔案資料，均保證善盡保密義務與責任，非經機關權責人員之書面核准，不得擷取、持有、傳遞或以任何方式提供給無業務關係之第三人，如有違反願賠償一切因此所生之損害，並擔負相關民、刑事責任，絶無異議，機關得視需要辦理安全查核。

- 未經申請核准，不得私自將機關之資訊設備、媒體檔案及公務文書攜出。

- 未經機關業務相關人員之確認並代為申請核准，不得任意將攜入之資訊設備連接機關網路。若經申請獲准連接機關網路，嚴禁使用數據機或無線傳輸等網路設備連接外部網路。

- 經核准攜入之資訊設備欲連接機關網路或其他資訊設備時，須經電腦主機房掃毒專責人員進行病毒、漏洞或後門程式檢測，通過後發給合格標籤，並將其粘貼在設備外觀醒目處以備稽查。

- 廠商駐點服務及專責維護人員原則應使用機關配發之個人電腦與週邊設備，並僅開放使用機關內部網路。若因業務需要使用機關電子郵件、目錄服務，應經機關業務相關人員之確認並代為申請核准，另欲連接網際網路亦應經機關業務相關人員之確認並代為申請核准。

- 機關得定期或不定期派員檢查或稽核立切結書人是否符合上列工作規定。

- 本保密切結書不因立切結書人離職而失效。

- 立切結書人因違反本保密切結書應盡之保密義務與責任致生之一切損害，立切結書人所屬公司或廠商應負連帶賠償責任。

立切結書人：

姓名及簽章   身分證字號　　聯絡電話及戶籍地址

立切結書人所屬廠商：

廠商名稱及蓋章　 廠商負責人姓名及簽章    廠商聯絡電話及地址

填表說明：

本案專案成員、廠商駐點服務人員、專責維護人員，或逗留時間超過三天以上之突發性維護增援、臨時性系統測試或教育訓練人員（以授課時需連結機關網路者為限）及經常到機關洽公之業務人員皆須簽署本切結書。

中  華  民  國	           年	    月	    日

機敏

附件2、保密與責任條款

保密與責任條款

立約人                     （以下簡稱廠商）執行「勤務及案管整合智慧系統」，於執行期間有知悉或可得知悉或持有政府公務秘密及業務秘密，本處得於本專案成員辦理安全查核，並應負以下責任：

一、廠商對於因作業所取得資料或文件，應負完全保密之責任。

二、廠商對於交付或告知之文件或資料、其它註明「機密」資料，應負完全保密之責任。

三、機關如果發現保密標的遭受未授權之使用、洩密之虞時，應立即通知廠商，並要求廠商採取必要防止措施。倘不當使用，造成違法情事，廠商應依相關法令負其應負之責任。

四、廠商對於可能接觸系統的帳號密碼與相關設備須負責提供保密管理及內控機制（包括密碼管制、存取記錄等）。

五、自本協議書簽署後，廠商對所有資料均負永久保密之責。

六、契約終止時，廠商應將機關所提供之資料及作業所取得資料，包含任何形式資料，例如資料庫、程式、文件、媒體、電子檔、照片及模型等，退還或銷毀。

七、本條款之效力與釋議應遵循中華民國相關法律為準據，本條款所衍生之爭議應依規定仲裁解決之，如有涉訟，應以臺灣臺北地方法院第一審管轄法院。

八、如廠商在提供服務過程中因為技術錯誤或操作上失誤，造成安全上之事件發生時，廠商應負實質賠償損害之責任。

九、為避免及彌補安全事件所造成之損害，廠商得向保險公司投保損害額度之保險。

廠商名稱：

代 表 人：

地　  址：

電　  話：

中 華 民 國        年       月       日

附件3、由所屬公司享有著作財產權與著作人格權同意書

同意書

本人同意任職﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍（廠商名稱）期間內在職務上所為之著作，以職務所屬廠商為著作人。本人同意對上開著作，職務所屬廠商享有著作財產權及著作人格權。

簽署人姓名及簽章：

身分證字號：

戶籍地址：

聯絡電話：

所屬廠商名稱及蓋章：

所屬廠商負責人姓名及簽章：

所屬廠商地址：

中    華    民    國　      　　年　        　　月　        　　日

- 附件4、專案工作計畫書大綱

所列大綱為原則性規範，廠商得於徵得本處同意後依實際需求彈性調整之。

壹、簡介

一、文件目的

二、文件範圍

三、名詞定義

四、參考文件

貳、專案組織與人力需求

一、	組織概述

二、專案人員名冊：須包含「勞工保險被保險人投保資料表(明細)影本」、「專案作業人員保密切結書」、「保密與責任條款」、「由所屬公司享有著作財產權與著作人格權同意書」等

三、	專案工作小組與分工

參、專案執行計畫

一、	工作項目說明

二、系統發展計畫

三、	專案進度

四、	專案稽核點

五、	交付項目及時程

肆、專案管理及控制

一、	目標管理

二、	專案控制及評估

（一）	進度控制

（二）	問題追蹤與管制

（三）需求管理

（四）	風險管理

（五）	專案品質管理

（六）	建構管理/變更管理

（七）	矯正措施/檢討改進

三、專案報告與會議

（一）	工作月報

（二）	專案會議

- 附件5、系統需求規格書大綱

所列大綱為原則性規範，廠商得於徵得本處同意後依實際需求彈性調整之。

壹、簡介

一、文件目的

二、文件範圍

三、名詞定義

四、參考文件

貳、系統概述

一、系統目標

二、系統範圍及架構

參、功能需求

一、業務流程

二、功能清單與描述（含使用者研究說明、使用案例圖、流程圖等）

三、雛型畫面及表單

肆、非功能需求

伍、需求追溯表

完整列出需求規格表與需求追溯表。

  - 歷次需求訪談會議紀錄

- 附件6、系統設計規格書大綱

所列大綱為原則性規範，廠商得於徵得本處同意後依實際需求彈性調整之。

壹、簡介

一、文件目的

二、文件範圍

三、名詞定義

四、參考文件

貳、系統概述

參、系統架構

一、應用系統功能架構

二、資料庫架構及各資料表欄位說明（含檔案關聯圖）

三、資料庫初始化作業

- 附件7、測試計畫書大綱

所列大綱為原則性規範，廠商得於徵得本處同意後依實際需求彈性調整之。

壹、簡介

一、文件目的

二、文件範圍

三、名詞定義

四、參考文件

貳、系統概述

肆、系統功能測試規格

一、測試期程規劃

二、測試方法、環境與程序

三、測試個案

- 附件8、系統測試報告大綱

所列大綱為原則性規範，廠商得於徵得本處同意後依實際需求彈性調整之。

壹、簡介

一、文件目的

二、文件範圍

三、名詞定義

四、參考文件

貳、系統概述

參、單元測試

一、單元測試方法與程序

二、單元測試環境

三、單元測試結果

四、單元測試結果分析報告

五、程式碼品質檢測結果分析報告

肆、系統整合測試規劃與結果

一、系統整合測試方法與程序

二、系統整合測試環境

三、系統整合測試結果

四、系統非功能測試結果